## Slide 1: PRODEV
PROGRAMOVÁNÍ PROJEKTU iii
Datum: 13. dubna 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: KOMUNIKACE A DISEMINACE
Všechny rozvojové projekty obsahují komunikační a diseminační aktivity.
Na jedné straně je sponzorem požadováno, aby byly výsledky projektů šířeny, na druhou stranu to představuje efektivní řízení partnerství.
Úspěch projektu závisí na dobrém návrhu technického a organizačního prostředí pro komunikaci a zároveň na kvalitě jeho použití.

## Slide 3: KOMUNIKACE A DISEMINACE
Komunikace a diseminace by měla zohledňovat specifické aspekty přípravy projektu:
  Složení a kompozice (klíčových) zájmových skupin
  Geografická specifika dané oblasti a možné překážky
  Složení jednotlivých týmů, které se podílejí na přípravě projektu
  Objem finančních zdrojů, které jsou na tyto aktivity k dispozici

## Slide 4: KOMUNIKACE
Účelem komunikace je:
  Zajištění předání všech potřebných informací, koordinace úkolů a kontroly vazeb.
Komunikační systém musí být:
  Výkonný
  Spolehlivý
  Efektivní.

## Slide 5: KOMUNIKACE
Komunikace může být vnímána na 2 různých úrovních:
  Interní komunikace
    Mezi investorem a realizátorem projektu
    Mezi partnery a přímo zainteresovanými subjekty
  Externí komunikace
    Ve vztahu ke (klíčovým) zájmovým skupinám
    Ve vztahu k projektovým cílovým skupinám
    Ve vztahu k odborné a široké veřejnosti

## Slide 6: PŘÍPRAVA PROJEKTU A INTERNÍ KOMUNIKACE
Proč věnovat pozornost interní komunikaci při přípravě projektu?
  Zamezení informačním šumům
  Předávání přesných a aktuálních informací mezi jednotlivými týmy podílejícími se na přípravě projektu
  Sladění požadavků, cílů a předpokládaných výstupů mezi investorem a realizátorem projektu
  Odhalení případných problémů/nedostatků v počátečních fázích přípravy projektu
  Průběžná kontrola kvality a dodržování harmonogramu jednotlivých fází přípravy projektu

## Slide 7: PŘÍPRAVA PROJEKTU A EXTERNÍ KOMUNIKACE
Proč věnovat pozornost externí komunikaci při přípravě projektu?
  Zvýšení zájmu a zainteresovanosti (klíčových) zájmových skupin
  Zapojení místních, lokálních a regionálních veřejných organizací
  Zvýšení povědomí o projektu u odborné a široké veřejnosti
  Získání podpory a zájmu o projekt ze strany cílových skupin
  Posílení vnímání potřebnosti projektu a jeho budoucích přínosů

## Slide 8: KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDÍ
Může být popsáno formou:
  Komunikační sítě – spojení mezi jednotlivými účastníky
  Komunikačních kanálů – efektivní distribuce a sdílení v komunikační síti
  Komunikačního média – nositel informací v komunikačních kanálech
  Komunikační příležitosti
  Obsahového zaměření – informace o řízení projektu nebo řízení předmětu projektu

## Slide 9: DISEMINACE
Diseminace je přímo návazná na komunikaci:
  Znamená šíření informací, produktů, výstupů
  V přípravné fázi slouží zejména k šíření projektového nápadu a předpokládaných dopadů projektu
Hlavní předpoklady úspěšné diseminace:
  Diseminace by měla být dobře cílená
  Diseminace by měla být dobře načasovaná
  Diseminace by měla obsahovat konkrétní a komplexní informace
  Diseminace by měla být účelná

## Slide 10: ZACÍLENÍ DISEMINACE
Diseminace by měla být primárně směřována na:
  Klíčové zájmové skupiny
    Mohou dále šířit informace svým klientům, tzn. přímým cílovým skupinám projektu
    Mohou aktivně ovlivňovat mínění odborné a široké veřejnosti
    Mohou prosazovat partikulární zájmy u dalších institucí, např. místní, lokální a regionální veřejné instituce
  Cílové skupiny projektu
    Mohou informace šířit dále v rámci dané komunity
    Mohou vyvíjet soustavný tlak na instituce místní, lokální a regionální veřejné správy
    Mohou připomínkovat projektový záměr s ohledem na potřeby dané komunity

## Slide 11: NAČASOVÁNÍ DISEMINACE
Diseminace by neměla probíhat pouze v průběhu a po skončení projektu
Zajištění dobré a účelné diseminace při přípravě projektu může přinést lepší výchozí pozici pro jeho schválení
Jestliže je diseminace prováděna ex-ante, je potřeba začít s dostatečným předstihem

## Slide 12: DISEMINAČNÍ PLÁN
By měl definovat:
  Cílovou skupinu, dle typu informací (reporty, data, plánování, atd.)
  Metody diseminace podle druhů informací a osobu, která bude mít tento úkol na starosti
  Informace o diseminaci: obsah, forma, úroveň detailů atd.
  Harmonogram s přesnými informacemi a milníky, kdy se má která aktivita uskutečnit

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 