## Slide 1: PRODEV
ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU i
Datum: 16. února 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: VZNIK PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU
Počátek formulace projektového řízení v současné podobě:
  Počátek 60. let 20. století
Hlavní příčiny rozvoje tohoto přístupu k řízení:
  Potřeba komunikace a integrace práce napříč podnikovými útvary
  Objem a komplexnost řešených projektů
  Dynamika podnikatelského prostředí
  Dynamika podnikání jednotlivých společností

## Slide 3: POČÁTKY IMPLEMENTACE
Prvotní aplikace projektového přístupu v praxi:
  Sofistikované a komplexní projekty
  Velkoobjemové a nákladné projekty
Protipól projektového řízení pro menší projekty:
  Neformální projektové řízení
  Směrnice, politiky a navazující postupy
Od 80. let 20. století se projektový management začíná postupně aplikovat na všechny druhy podnikatelských aktivit, které se netýkají ryze procesních činností

## Slide 4: PROJEKT – základní definice
PROJEKT - je jedinečný sled aktivit a úkolů, který má dán:
specifický cíl, který má být splněn;
definován začátek a konec;
stanoven finanční rámec zdrojů pro jeho realizaci.
Typy projektů:
Rozvojové projekty
Projekty místního plánování
Přidružené projekty
Projekty územního plánování
Podnikatelské projekty
PRODEV je svou povahou orientován na přípravu a řízení rozvojových projektů.

## Slide 5: PROJEKT versus PROCES
PROJEKT | PROCES
1. Specifický cíl, který má být splněn, konkrétní podoba výsledku není většinou známa předem. | 1. Přeměna vstupu na výstupy, konkrétní podoba výsledku je známa předem.
2. Jasně definován začátek a konec. | 2. Prováděn průběžně v čase.
3. Nedochází k pravidelnému opakování. | 3. Pravidelně se opakuje.
4. Stanoven rámec potřebných zdrojů na jeho dokončení – finanční, lidské, atd. | 4. Stanoven rámec potřebných zdrojů na průběžné zajištění a chod procesu.

## Slide 6: PROGRAM versus PROJEKT
PROJEKT:
  Soubor aktivit
  Dosažení specifického (dílčího) cíle
  Daný časový úsek
PROGRAM:
  Soubor projektů
  Koordinovaná implementace
  Dosažení celkového cíle na odvětvové, národní a/nebo mezinárodní úrovni, který by nemohl být naplněn v případě nezávislého řízení jednotlivých projektů
  Daný časový úsek

## Slide 7: ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU Z POHLEDU INVESTORA
Počátek projektu:
  Myšlenka, nápad
Konec projektu:
  Konkrétní výsledek, využité zdroje
Projekt slouží primárně k přeměně daného stavu/skutečnosti
Implementace nových projektů je vždy podmíněna jasnou definicí nových potřeb nebo požadavků na změnu

## Slide 8: ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU Z POHLEDU INVESTORA
Řízení projektového cyklu je metoda určená pro plánování aktivit, které by měly být uskutečněny a dává mimo jiné základ pro kontraktaci
Řízení projektového cyklu je rámcově založená metoda, která by měla být podpořena zejména návaznou logikou
Slovo „rámec“ zde může být vnímáno ve 2 rovinách:
  Rámec je něco, co drží dílčí aktivity pohromadě, poskytuje jim podporu
  Rámec je něco rigidního/neflexibilního, a proto může částečně omezovat aktivity, které by měl podporovat

## Slide 9: FÁZE ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO CYKLU
Programování
Vytvoření myšlenky
Identifikace
Předběžná studie proveditelnosti
Rozhodnutí o možnostech dalšího směru
Formulace
Studie proveditelnosti
Rozhodnutí o vytvoření formální žádosti o dotaci
Předběžný návrh financování
Financování
Návrh + rozhodnutí + smlouva o financování
Realizace
Průběžná a monitorovací zpráva
Hodnocení
Evaluační studie
Rozhodnutí o použití výsledků pro příští projekty

## Slide 10: OMEZENÍ PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU
Střet projektového přístupu a veřejné politiky:
  Může projektový přístup nahradit implementaci veřejné politiky ve vybraných oblastech?
  Klíčové oblasti jako zdravotnictví, obrana, vnitro a další, které jsou nutné pro zajištění všeobecného blaha obyvatel jsou dlouhodobě strategicky spravovány ze strany centralizovaných či decentralizovaných složek státu
  Dílčí aktivity ve výše zmíněných oblastech mohou být vykonávány projektově (buďto pověřenými orgány nebo soukromými institucemi), avšak komplexní privatizace není akceptovatelná

## Slide 11: OMEZENÍ PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU
Propast mezi investory a cílovou skupinou:
  Úspěšná implementace projektu je podmíněna aktivním zapojením cílových skupin a orgánů veřejné správy
  Zapojení cílových skupin může být podpořeno externími organizacemi, primárně však musí být aktivizováno interními účastníky projektu
  Na druhé straně stojí logika a očekávání ze strany investorů – nestačí pouze myšlenka, ale musí být přesně definováno co?, proč?, pro koho?, za kolik?
  Právě rozličné potřeby/očekávání investorů a cílových skupin vytvářejí propast, která musí být eliminována realizátorem projektu

## Slide 12: OMEZENÍ PROJEKTOVÉHO PŘÍSTUPU
Časové hledisko:
  Každá dílčí aktivita je časově omezená
  Vzhledem k návaznosti jednotlivých aktivit (CPM, Gantt, milníky) je nutné dodržovat časovou posloupnost
  Aktivity jsou většinou plánovány s ohledem na požadavky ze strany investora a musí zohledňovat faktory účinnosti a efektivity
  Některé z aktivit jsou však představovány dlouhými, časově náročnými a pomalými akcemi, které nemusí být založené na pravidelné bázi a navíc jsou ovlivňovány externími vlivy/faktory

## Slide 13
DĚKUJI ZA POZORNOST 