## Slide 1: PRODEV
Identifikace projektu č.7
Datum: 16. března 2011
Project management for community development workers
Číslo projektu: 2009-1-FR1-LEO05-07400

## Slide 2: ANALÝZA PROBLÉMU
Cílem projektu je nejdříve reagovat na nějakou potřebu (Maslowova pyramida potřeb - snažíme se uspokojovat především potřeby umístěné na nižších úrovních a poté postupujeme vzhůru).
Problém představuje rozdíl mezi současnou situací a požadovaným stavem. Problém tedy může být výrazem potřeby nebo přání (ztráta, nedostatek, obtíže, snaha, budoucí projekt).
Analýza problému by měla být provedena participativní metodou.

## Slide 3: Maslowova pyramida potřeb

## Slide 4: METODY ANALÝZY PROBLÉMU
1. Diskuse s cílovou skupinou
Sdílení informací o jejich názorech a pocitech, týkajících se jejich životních podmínek, ale i nadějí a obtíží…
Podpořit cílovou skupinu tím, že ji usnadní proces učení. Za tím účelem je povzbuzována, aby sdílela, zlepšovala a analyzovala znalosti a životní podmínky a zároveň plánovala, jednala, kontrolovala a hodnotila aktivity. Tímto způsobem je posilována její samostatnost.
Strom problémů může být použit od fáze identifikace, ale pro situace s více problémy je to jednodušší od stádia stanovení priorit intervencí

## Slide 5
2. Participativní průzkum
specifické rozhovory a dotazníky oslovující jednotlivce reprezentující cílovou skupinu.
Tento způsob je rovněž ale dražší a nevytváří tak originální a inovativní myšlenky.
Prvky průzkumu:
  Definice celkového cíle (co je záměrem šetření?)
  Definice vzorku založeném na rozsahu a charakteristikách cílové skupiny
  Studie proveditelnosti: finanční aspekty, plán projektu, zdroje, osoby, přístup k informátorům
  Formulace smyslu projektu
  Vývoj plánu průzkumu
  Příprava nástrojů průzkumu: vedoucí rozhovoru, dotazník
  Shromažďování dat
  Analýza dat
  Zpráva z průzkumu

## Slide 7: Otevírací nástroje – Occamova břitva
Snaha udržet věci, co nejjednodušší, vytvořit definici, které každý rozumí a která popisuje jádro problému.
Postup
Analýza tématu, ustavení širší problémové oblasti
„Týká se to nás?“, „Můžeme s tím něco v rozumné době udělat?“
Definice problému, návrat k problému, přesné formulace
  „Potřebujeme více prostoru“ x / „Jaký hl. problém bychom vyřešili, kdybychom měli více prostoru?“ √
Dotaz, zda problém stojí za řešení
  „Tak co …?“

## Slide 8: Zužující nástroje - Brainstorming
Technika, umožňující shromáždit velké množství nápadů. Skupina lidí dostane zadání, nejčastěji ve formě otázky, jak vyřešit určitý problém, a jednotliví účastníci navrhují řešení. Brainstorming vede facilitátor, nápady se zapisují tak, aby je měli účastníci na očích. Platí zásada, že v průběhu brainstormingu se nápady zásadně nehodnotí.
Menší skupina lidí (okolo 10), rozmanité složení včetně neodborníků
Vydržet 30-60 minut
Obecné postupy: žádná kritika, naprostá volnost, množství, vylepšujte, uležení
Postup
Zapsat pravidla
Zapsat předmět
Zapsat každý nápad
Nechat nápady uležet
Požádat tým o doplnění nápadů
Vyhodnotit nápady

## Slide 9: Zužující nástroje – SWOT analýza
Tato metoda je cestou, jak začít proces plánování, vzhledem k tomu, že pomáhá účastníkům analyzovat situaci. Často je zapotřebí více informací k ukončení úkolu.
Silné stránky – Strength Jaké silné stránky spatřujeme v problému. Čím můžeme řešení problému ovlivnit. Co děláme správně. Na koho se můžeme spolehnout při řešení problému. atd. | Slabé stránky - Weakness Kde jsou naše slabiny. Co děláme špatně. Co nám brání ve vyřešení problémů. Na koho se nemůžeme spolehnout.
Příležitosti – Opportunity Příležitosti se mohou naskytnou odhalením slabých stránek – příležitost k rozvoji. Co nám přinese úspěšné vyřešení problému. Jaký další problém tím odstraníme. Čím nás řešení obohatí. Co můžeme získat. atd. | Hrozby – Threat Co se stane, když problém nevyřešíme. Jaké další problémy se mohou objevit. O co nás neřešení či nevyřešení problému může připravit. atd.

## Slide 10: Uzavírající nástroje – řešení problémů pomocí analogie
Analogie jsou obrazy, postupy a skutkové podstaty z jiných oblastí, které jsou podobné daném,u problému. Při hledání vhodných řešení vzniklých problémů může být technika analogie vhodnou inspirací.
Příklad: Podávám špatný pracovní výkon
Oblast | Analogický problém | Řešení
Sport | Brankář chytá nespolehlivě | Rozšířit trénink, specializovat

## Slide 11: RIZIKA
Hlavní části procesu řízení rizik jsou:
Plánování řízení rizik
Identifikace rizik
Kvalitativní analýza
Kvantitativní analýza
Plánování obrany proti rizikům
Monitorování a kontrola rizik

## Slide 12: Plánování rizik
Při jednání o projektu a následném kontraktu je potřeba mít představu o rizikovosti projektu.
Pro stanovení všech aspektů rizik je nutno provést:
  Stanovení globální úrovně rizikovosti projektu
  Posouzení hlavních projektových a externích rizik a vytvoření jejich předběžného seznamu
  Rozhodnutí o přijatelnosti takových rizik a metodách obrany proti hlavním rizikům

## Slide 13: Identifikace rizik
Spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci a dokumentaci rizik, které mohou ovlivnit projekt
Důležité je posoudit vzájemnost mezi riziky – vzájemná závislost rizik zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku i závažnost jejich dopadu
Kroky v této fázi:
Prošetření a identifikace všech potenciálních problémových míst projektu;
Soupis možných rizik a jejich základní kategorizace;
Ověření seznamu identifikovaných rizik a jejich kategorií s použitím historických informací a zkušeností členů týmu.

## Slide 14: Kvalitativní a kvantitativní analýza rizik
Kvalitativní
Rizika definovaná v předchozí fázi podrobí detailnímu zkoumání z hlediska:
  Závažnosti rizik;
  Předvídatelnosti rizik;
  Potenciálních vazeb a vztahů mezi riziky;
  Studni kontrolovatelnosti a odvratitelnosti.
Výstupem je aktualizovaný registr rizik obsahující přesnou klasifikaci rizika a jeho závažnosti.
Kvantitativní
Opět jsou probírána rizika z předcházejícího kroku a jsou opatřena číselnými charakteristikami
Výstupem je aktualizovaný registr rizik obsahující přesnou kvatifikaci pravděpodobnosti vzniku rizika a hodnoty.

## Slide 15: Plánování obrany a monitorování
Plánování obrany
Vytváří jednotlivé návrhy, které lze rozdělit na tyto typy:
  Odmítnutí
  Obnovení, redukce
  Akceptace
  Převody
  Simulace a výzkum
Monitorování
Zaměřuje se na stavy a jevy, které jsou pro projekt nežádoucí
Výstupy jsou součástí standardního projektového reportingu.

## Slide 16: ANALÝZA ZÚČASTNĚNÝCH STRAN
Definice zúčastněné strany
Účastník (osoba, která se přímo účastní aktivit a sleduje své vlastní zájmy; interní nebo externí).
Zájmová skupina (jsou vytvořeny či rozpuštěny kolem jednotlivých problémů a spíš než ze struktury vychází z kontextu projektu).
Typy zúčastněných stran
Cílová skupina/příjemce, zájmová skupina, asociace a občanské organizace, vládní agentury, neziskové organizace, podniky, sponzoři, aj.

## Slide 17: CÍLE ANALÝZY
Identifikovat a porozumět očekáváním a zájmům lidí, skupin a organizací .
Provést analýzy sil, které je mohou mobilizovat a umístit do vztahu k projektu .
Identifikovat možné zdroje informací .
Identifikovat případná partnerství .
Analýza účastníků má velice blízko k analýze problému, ale nenahrazuje podrobnou analytickou studii cílových skupin, kterou může být potřeba provést během studie životaschopnosti projektu.

## Slide 18: Cibulový model analýzy
Skládá se ze 4 vrstev zúčastněných stran. Zájmy různých zúčastněných stran jsou reprezentovány různými rolemi, které jsou následně přiřazené jednotlivým zúčastněným.
První vrstva („Produkt“)
reprezentuje samotný produkt, jehož doručení je cílem projektu.
Druhá vrstva („Systém“)
reprezentuje produkt a budoucí přímé uživatele produktu (běžný operátor) a další role, které budou produkt nějakým způsobem obsluhovat (např. administrátor produktu).
Třetí vrstva („Obklopující systém“)
reprezentuje „celý Business“, tzn. Produkt, Systém a zúčastněné strany, kteří patří do organizace implementující Produkt a profitující z implementace produktu. Tito zúčastnění však Produkt sami neobsluhují.
Čtvrtá vrstva („Širší okolí“)
reprezentuje ostatní zúčastněné strany, které do organizace implementující Produkt nemusí vůbec patřit. Typicky do ní patří vývojový tým, zúčastněné strany, které profitují finančně či politicky a také „záporné zúčastněné strany“. Typickým případem záporné zúčastněné strany jsou budoucí uživatelé systému, kteří se budou snažit vyhnout používání nového Produktu, jelikož jsou zvyklí na dříve užívané procesy a nástroje. Toto riziko je více pravděpodobné u zaměstnanců, kteří již ve firmě pracují na jiných produktech. Jedná se přibližně o jednu třetinu budoucích uživatelů

## Slide 20
DĚKUJI ZA POZORNOST 